合 同 协 议 书

甲    方：      龙游县通途交通建设工程有限公司

乙    方：        XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 公司

2025年09月

合 同 书 协 议 书

委托方（甲方）：龙游县通途交通建设工程有限公司

受托方（乙方）：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 公司

依据交通运输部工程质量监督局《公路水运工程施工安全标准化指南》（交通运输部工程质量监督局）和浙江省交通工程管理中心2019年12月1日正式实施的《浙江省交通建设危险性较大的分部分项工程专项施工方案管理办法》（浙交〔2019〕197号）、《双戴村凉亭岗至芦坑森林防火道项目（沐尘乡芦坑道路改建工程）施工安全专项风险评估报告（报批稿）》等文件的要求，对溪毛线拓宽改造工程设计施工总承包01标段项目经理部危险性较大工程超过一定规模的K6+430～K6+650 滑坡体处治（变更后）施工期抗滑桩施工85t履带起重机安装和拆除、本项目涉及改河施工深基坑开挖与支护等专项施工方案进行编制及论证。根据工程实际情况，甲方将 K6+430～K6+650 滑坡体处治（变更后）施工期抗滑桩施工85t履带起重机安装和拆除、本项目涉及改河施工深基坑开挖与支护等专项施工方案的编制咨询及论证服务 等技术服务工作委托至乙方，并达成如下协议内容：

一、服务内容、方式和要求

（一）服务内容

1、对根据交通运输部工程质量监督局《公路水运工程施工安全标准化指南》（交通运输部工程质量监督局）和浙江省交通工程管理中心2019年12月1日正式实施的《浙江省交通建设危险性较大的分部分项工程专项施工方案管理办法》（浙交〔2019〕197号）、《溪毛线拓宽改造工程设计施工总承包01标段施工安全专项风险评估报告（报批稿）》等文件的要求，对溪毛线拓宽改造工程设计施工总承包01标段的  K6+430～K6+650 滑坡体处治（变更后）施工期抗滑桩施工85t履带起重机安装和拆除、本项目涉及改河施工深基坑开挖与支护（含支护验算）等专项施工方案 进行编制咨询及论证服务。

2、合同签订后委派2名资深专家负责现场勘查工作及编制各专项施工方案、协助甲方召开论证会。

3、本项目负责人：XXXX（XXX职称）。

（二）工作依据及要求

1、《中华人民共和国安全生产法》（主席令〔2021〕88号）；

2、《公路水运工程施工安全标准化指南》（交通运输部工程质量监督局）；

3、《公路水运工程安全生产监督管理办法》（中华人民共和国交通运输部令〔2017〕第25号）；

4、《浙江省交通建设危险性较大的分部分项工程专项施工方案管理办法》（浙交〔2019〕197号）；

5、溪毛线拓宽改造工程设计施工总承包01标段设计资料及图纸、相关要求和实地踏勘现场；

6、《溪毛线拓宽改造工程设计施工总承包01标段）实施性施工组织设计》；

7、《溪毛线拓宽改造工程设计施工总承包01标段施工安全专项风险评估报告》；

8、国家、建设部、交通部颁发的现行设计规范、施工规范及技术规程、质量检验评定标准及验收办法；

9、国家的法律、法规及地方有关建设工程安全管理、施工安全、人员健康、劳动保护等方面的具体规定和技术标准；

10、本项目施工图设计文件、施工组织设计文件等相关资料。

二、工作条件和协作事项

（一）甲方向乙方提供该项目的批复文件及专项施工方案编制所必须的其他文件、资料，并对提供的原始资料可靠性负责。

（二）甲方为乙方现场调研人员提供必要配合和协助。

（三）按本合同的要求，甲方按期向乙方支付合同款。

三、履行期限和方式

乙方于资料收集完成后7个工作日，提供 K6+430～K6+650 滑坡体处治（变更后）施工期抗滑桩施工85t履带起重机安装和拆除、本项目涉及改河施工深基坑开挖与支护（含支护验算）等专项施工方案<送审稿>（15份彩色打印稿），评审论证结束后7个工作日内提供最终报批稿（各4份彩打版），如遇特殊情况，由双方协商确定。甲方有权要求乙方提前交稿。乙方负责协助组织专家审查会，甲方协助乙方安排会务；制作方案论证PPT汇报材料、论证会议发生的费用（包括专家费、会务费等）由乙方承担，乙方仅负责专项施工方案编制咨询及论证服务，专项施工方案由甲方署名出版并报批。

四、验收标准和方式

通过专家审查会，并按照专家审查意见进行修改，经建设单位、监理单位审查后形成最终稿并协助甲方完成报批工作。

五、服务报价、合同金额、支付方式及时间

（一）各专项施工方案服务报价组成

| 序号 | 编制内容 | 单价组成 | 合价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K6+430～K6+650 滑坡体处治（变更后）施工期抗滑桩施工85t履带起重机安装和拆除专项施工方案 | - 专项施工方案成本组成如下： |  |  |
| 2 | 本项目涉及改河施工深基坑开挖与支护专项施工方案 |  |  | （含支护验算） |

（二）本合同总金额： XXXX 万元（人民币大写：XXXX元整）（合同总金额为含税价格），合同金额包含第五条第（一）点中所涉及的所有相关费用。

（三）支付方式及时间：

- 1、在乙方提交溪毛线拓宽改造工程设计施工总承包01标段K6+430～K6+650 滑坡体处治（变更后）施工期抗滑桩施工85t履带起重机安装和拆除、本项目涉及改河施工深基坑开挖与支护（含支护验算）等专项施工方案报批稿时一并向甲方提供 3% 增值税专用发票，甲方在收到发票后15日内向乙方指定账户一次性支付 XXXX万元（人民币大写：  XXXX元整）。

六、双方的权力义务

（一）甲方

- 1、甲方有权对服务项目服务的时间和质量提出要求，乙方应遵从甲方要求。

- 2、甲方有权对在服务项目工作时间内，乙方达不到要求时提出异议，督促乙方改正或抓紧，如乙方确不能完成合同的内容要求，甲方可提出终止协议。乙方提供的方案应通过甲方及甲方上级主管部门的认可，如甲方及甲方上级主管部门不认可该方案，乙方应负责进行修改完善直至得到甲方及甲方上级主管部门的认可。

- 3、甲方有义务在乙方执行技术服务时，必须提供工作上的便利，指定专业人员积极配合，使服务工作得以顺利进行。

（二）乙方

1、有权根据服务项目的相关要求，要求甲方提供项目需要的各种文件和图纸。

2、乙方应根据合同中甲方提出的服务要求，按时按规定做好技术服务工作。

3、乙方编制的专项施工方案有义务给甲方主管人员和有关管理人员讲解清楚。

4、如施工图文件、周边环境等发生重大变更，甲方应重新组织新的方案编制，乙方仅对原编制的专项施工方案负责。

5、组织专家会审、提供会务场地安排、编制专项施工方案、PPT的制作及汇报等相关服务。

七、解决合同纠纷的方式

在合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决，如协商不成则交由工程所在地人民法院诉讼解决。

八、其它

（一）本合同未尽事宜由双方协商解决，并可另签订补充协议，补充协议是本合同的正式组成部分，与本合同具有同等法律效力；如补充协议的内容与本合同有冲突，以补充协议为准。

（二）本合同自双方签订盖章之日起生效，乙方提交经甲方及建设单位审查同意的方案文本和甲方支付相关款项后自行终止。

（三）本合同一式肆份，甲方执贰份、乙方执贰份。

甲  方：       龙游县通途交通建设工程有限公司       （盖章）

法定代表人／委托代理人：　　　　  　　  　　        （签名）

年     月     日

乙  方：       XXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司             （盖章）

法定代表人／委托代理人：　　　　  　　            　（签名）

年     月     日